|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | Proyecto web para el registro de actividades clínicas | | |
| Fecha | 15/08/2023 | Fecha de inicio prevista | 24/08/2023 |
| Patrocinador | Josué Garatachia Mejía | Gerente de Proyectos | José Mario Martinez Serrato |

|  |  |
| --- | --- |
| Enumerar los **objetivos** del proyecto | |
| 1. Planificación Estratégica  2. Planificación Estratégica  3. Pruebas y Validación  4. Capacitación y Adaptación de Usuarios  5. Monitoreo y Soporte Continuo | |
| ¿Cuáles son los **beneficios previstos**? | |
| Beneficios anticipados | ¿Cuándo se logra? |
| 1. Se adapta a presupuestos limitados. 2. Recursos de Personal Limitados. 3. Disponibilidad de Datos para Migración 4. Cumplimiento Regulatorio y de Privacidad 5. Capacidad de Escalabilidad | Diciembre 19, 2023 |

|  |
| --- |
| Describa el **alcance acordado** de este proyecto. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? |
| Acceso a interfaz web  Configuración del servidor  Conexión cliente-servidor  Comprobación de funcionamiento |
| Enumere cualquier cosa **fuera del alcance** que la gente pueda pensar que es parte del proyecto |
| Almacenamiento de datos incorrecto  Mal uso de los usuarios, duplicado de citas, duplicado del registro de personal |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Quién debería estar en el **equipo del proyecto** y cuánto de su tiempo necesitamos? | | | |
| Nombre | Jornadas de trabajo Esfuerzo | Período de tiempo requerido | ¿Disponible? |
| 1. José Mario Martinez Serrato  2. Josue Garatachia Mejia | 9/273/39  9/273/39 | Agosto a diciembre 2023  Agosto a diciembre 2023 | Sí  Sí |
| ¿En **qué costos** se incurrirá en la ejecución de este proyecto además de nuestro propio tiempo? | | | |
| Equipo de Computo | | | |
| Presupuesto solicitado | $213,759.49 | | |
| Fuente de financiación propuesta | Universidad Autónoma del Estado de México | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enumere los **hitos clave**, su fecha de pronóstico y su confianza en el pronóstico | | |
| Hito | Fecha | Confianza |
| Presentación del Plan del Proyecto  Aprobación del Plan del Proyecto  Diseño del Sistema Completo:  Codificación Finalizada  Pruebas Completadas  Implementación Exitosa  Cierre/Finalización del proyecto | Agosto 27, 2023  Septiembre 12, 2023  Septiembre 15, 2023  Octubre 10, 2023  Octubre 30, 2023  Diciembre 19, 2023  Diciembre 19, 2023 | Alto  Alto  Alto  Alto  Alto  Alto  Alto  Alto |

|  |
| --- |
| ¿Qué **riesgos** implica emprender este proyecto? |
| Las siguientes restricciones se aplican al Proyecto WP. A medida que comience la planificación del proyecto y se identifiquen más restricciones, se agregarán en consecuencia.  Presupuesto Limitado: La organización cuenta con un presupuesto limitado para el desarrollo, implementación y mantenimiento de la plataforma web. Las restricciones presupuestarias pueden afectar la capacidad de realizar inversiones adicionales o expandir el alcance del proyecto.  Recursos de Personal Limitados: Se dispone de un equipo de desarrollo y soporte limitado para el proyecto. La falta de recursos de personal puede influir en la velocidad de desarrollo y la capacidad de brindar soporte oportuno a los usuarios.  Cronograma Ajustado: Existe un cronograma ajustado para la implementación del proyecto, lo que puede limitar la cantidad de tiempo disponible para el desarrollo, pruebas y capacitación antes del lanzamiento. |
| ¿Alguna **restricción** o **dependencia** con otro trabajo que debamos considerar? |
| Disponibilidad de Datos para Migración: La migración de datos desde las herramientas heredadas puede verse limitada por la disponibilidad de datos y la calidad de los mismos. Si los datos existentes están incompletos o desorganizados, puede ser un desafío migrarlos de manera eficiente.  Cronograma Ajustado: Existe un cronograma ajustado para la implementación del proyecto, lo que puede limitar la cantidad de tiempo disponible para el desarrollo, pruebas y capacitación antes del lanzamiento. |

|  |
| --- |
| Finalmente, ha enumerado los beneficios, pero en resumen, ¿por qué deberíamos hacer este proyecto? Cuando considera el tiempo y el esfuerzo requeridos, **¿es esta una inversión que vale la pena** y **cómo se alinea este proyecto con nuestros objetivos corporativos?** |
| La plataforma permitirá la generación de consultas en tiempo real, lo que proporcionará a los usuarios información actualizada sobre el progreso de sus actividades. Esto mejorará la toma de decisiones basada en datos precisos y oportunidades, lo que puede tener un impacto positivo en la calidad de la gestión y el logro de objetivos.  La automatización de procesos de registro y seguimiento de actividades reducirá la carga de trabajo manual. Los usuarios podrán utilizar la plataforma de manera eficiente, lo que liberará tiempo y recursos para centrarse en tareas más estratégicas y productivas. Esto se traduce en una mejora general de la eficiencia del personal. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Se ha aprobado o rechazado este documento? ¿Por quién y cuándo?** | | |
| Alejandro Hernandez Arriaga | | |
| Aprobador | Decisión | Fecha |
| Patrocinador |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |